国家能源应用技术研究及工程示范项目

“风电叶片试验与检测关键技术研究及应用示范”

申报指南

一、指南说明

面对石油、煤炭等传统资源日趋减少，而能源需求又不断大幅增长这一全球问题，大力发展风能等可再生能源成为能源工业发展的必由之路。我国风能资源丰富，近年来，风电技术水平迅速提升，产业发展迅猛。叶片是风电机组关键核心部件之一，直接影响着整个机组的性能和成本。目前有大量国内外叶片厂商已进入或准备进入我国风电市场，为了保障行业的健康发展，开展具有第三方属性的高水平风电叶片检测是风电产业链中的重要环节，高水平全尺寸的叶片检测是实现风电叶片性能、安全等方面全方位评定的关键。

依据国家有关文件精神，为促进我国可再生新能源技术进步，促进风电产业的健康发展，设立“风电叶片试验与检测关键技术研究及应用示范”项目。围绕风电叶片损伤机理与叶片大型化发展趋势，开展风电叶片试验与检测关键技术的研究，并开展应用示范工程。项目的实施，将有助于建立我国高水平的风电叶片检测体系，完善风电叶片型式认证能力，构建我国风电叶片行业的测试、检测、标准、认证等共性技术和公共平台。为我国风电叶片的新产品开发、设计优化、及修订相关风电标准提供强有力的技术支持，为应用于陆上和海上大型风电叶片的新产品和技术提供发展途径，提升国内叶片制造企业的自主研发和创新能力，完善风电设备标准、检测和认证体系，降低叶片研发成本，促进我国风电产业大规模健康、可持续发展。

综合考虑本项目的特点，委托“国家能源风电叶片研发（实验）中心”作为项目的组织单位，编写项目申报书。符合申报条件的单位可申请本项目的课题，对于具备三个以上优势单位的课题，通过专家论证确定课题的承担单位。项目论证和课题论证同时进行。

二、指南内容

1、项目名称

风电叶片试验与检测关键技术研究及应用示范

2、项目总体目标

本项目的总体目标是通过产学研结合，围绕风电叶片试验与检测的核心关键技术，以开展风电叶片损伤机理与性能评估准则研究为基础，建立与完善风电叶片检测理论体系，构建具有国际领先水平的关键检测共性技术及检测技术体系；研究制定风电叶片及原材料认证技术规范和认证实施规则，完善叶片及原材料的标准、检测和认证体系；开展检测与认证项目示范，促进我国风电产业的健康与可持续发展。

3、项目的课题设置

本项目下设两个课题：

课题一：风电叶片检测关键技术研究及测试体系建设

研究内容：多风况下大尺寸风电叶片气动弹性与结构损伤机理研究；大功率风电叶片检测理论及其发展趋势研究；风电叶片静态测试中核心关键技术研究；风电叶片模态测试中核心关键技术研究；风电叶片疲劳测试中核心关键技术研究；风电叶片无损测试中核心关键技术研究；台架试验与现场运行测试相关性分析技术研究；叶片性能综合测试体系建设研究。

考核指标：

（1）建立高水平的风电叶片损伤分析与测试理论，形成具有自主知识产权的研究成果，对国内外相关研究与应用起到引领作用；

（2）针对研究内容中各项叶片检测关键技术，提出并形成相应的研究报告与测试规范；

（3）根据研究成果完成相应的示范工程。

国拨经费控制额：2100万元

课题二：叶片现场动态测试技术与叶片及原材料认证体系建设研究

研究内容：研究叶片现场测试技术，研制叶片现场测试系统；研究现场测试数据的分析与叶片设计优化技术；研究叶片故障诊断技术，建立叶片远程在线综合动态测试与分析、优化和诊断平台；建立叶片及原材料认证体系。

考核指标：

（1）研制建立叶片在线监测系统与现场测试平台，以及叶片远程在线综合动态测试、分析、优化与诊断平台;

（2）建立叶片综合动态特性测试数据库与叶片故障分类数据库;

（3）针对研究内容，完成相关测试技术规范和认证实施规则;

（4）完成相关认证与测试示范项目。

国拨经费控制额：900万元

4、项目支持年限

2011年 7月至 2014年 6月

5、其它需说明的内容

三、注意事项

1.	课题申报者应根据本项目申报指南编写《课题申报书》、《课题概算书》。

2.	课题必须由法人（单位）提出申请，法人是课题依托单位，且必须指定一名自然人担任课题申请负责人。每个课题申报只能有一个课题申请负责人和一个依托单位，课题的协作单位不能超过5家。

3.	课题申请单位应符合的基本条件：在中华人民共和国境内登记注册、过去两年内在申请和承担国家科技计划项目中没有不良信用记录的企事业法人单位，包括：大学、科研机构等事业法人；中方控股的企业法人。

4.	课题负责人应符合的基本条件：

（1）具有中华人民共和国国籍；

（2）年龄在55岁（含）以下（按指南发布之日计算）；

（3）具有高级职称或已获得博士学位；

（4）每年（含跨年度连续）离职或出国的时间不超过6个月；

（5）过去三年内在申报和承担国家能源科技计划项目中没有不良信用记录。

5.	申请者提出的国拨经费申请不得高于项目申报指南规定的国拨经费控制额，自筹经费与国拨经费的比例原则上应不低于1:1，否则不予受理。

6.	课题申报受理的截止日期为2011年5月5日（星期四）17时。课题承担单位于截止日期前，将打印版申报书7本和电子版光盘报送至国家能源局能源节约和科技装备司。

7．咨询联系人及联系方式：

联系人：李晨  卢琛钰  孙嘉弥

联系电话：13810551185  13681359087  010-68505693

地址：北京市西城区月坛南街38号

邮编：100824