国家能源应用技术研究及工程示范项目

“电动汽车智能充放电关键设备研制及应用示范”

申报指南

- 一、指南说明

电动汽车的应用为交通运输领域利用清洁能源，减少化石能源依赖，降低碳排放量提供了广阔的前景。随着我国电网负荷峰谷差的不断加大和间歇性可再生能源发电的接入，电网调峰难度将逐渐增大，电动汽车是能量需求型负荷，其动力电池也可作为储能单元，规模化应用的电动汽车作为大规模的可控负荷和储能系统，对电网调峰并提高运行效率具有巨大的潜在价值。结合智能电网建设，开展充、换电模式下电动汽车智能充放电技术的研究与实践，对促进电动汽车及其充换电技术的发展，保证电网安全高效运行，实现社会整体效益最大化具有重要的意义。

依据国家有关文件精神，为落实节能减排战略，促进新能源汽车发展，推动智能电网技术及装备的研发，设立“电动汽车智能充放电关键设备研制及应用示范”项目。开展充、换电模式下电动汽车智能充放电关键技术研究，研制相关关键设备，建立电动汽车智能充放电设备检测平台，建立电动汽车智能充放电标准体系，建成电动汽车智能充放电示范工程。

综合考虑本项目的特点，本项目委托“国家能源智能电网技术研发（实验）中心”作为项目的组织单位，编写项目申报指南。符合申报条件的单位可申请本项目的课题，对于具备三个以上优势单位的课题，通过专家论证确定课题的承担单位。项目论证和课题论证同时进行。

- 二、指南内容

1、项目名称

电动汽车智能充放电关键设备研制及应用示范

2、项目总体目标

本项目的总体目标是通过对充、换电模式下电动汽车充放电关键技术研究，开展相关关键设备研制，为充换电设施建设提供产品支持和技术支撑。开展试验技术研究并建立充放电设备试验检测平台，在以上研究基础上形成充放电设备产品标准及试验标准;建设示范工程，为产品和技术提供工程应用平台，完善电动汽车充换电设施的放电功能，推动充换电设施的建设。

3、项目的课题设置

本项目下设五个课题：

课题1：电动汽车智能充放电设备关键技术研究

研究内容：

研究电动汽车充、换电模式对输配电网的影响，研究电动汽车动力电池充放电特性和充放电控制策略，研制各类智能充放电设备；研究针对换电模式的电动汽车动力电池充放电技术，研制大规模动力电池组充放电设备；研究充放电设施电气接口的技术要求和物理结构，研制充放电设施的充放电接口。

考核指标：

（1）研制系列化、标准化、模块化的智能充放电装置；

（2）研制电动汽车充电设施充放电接口。

国拨经费控制额：750万元

课题2：电动汽车智能充放电设备检测技术研究

研究内容：

研究电动汽车充、换电模式下充放电设备试验检测技术，确定试验检测方法和指标，研发自动检测装置；建立充放电设备电气特性、物理特性等方面的试验检测条件，构建试验检测平台，开展电动汽车充放电系统、装置和部件的功能及性能检测。

考核指标：

（1）建立电动汽车充、换电模式下充放电设备检测技术指标体系，确定配套检测方法和技术要求；

（2）研制系列化充放电设备自动检测装置；

（3）构建系统检测平台，开展充放电设备检测与评估。

国拨经费控制额：550万元

课题3：电动汽车与电网双向交互终端及电动汽车智能充放电控制系统研究

研究内容：

研究电动汽车与电网能量和信息双向交互技术，研究电动汽车与电网双向交互控制策略，研制电动汽车智能车载终端；研究充、换电模式下，电动汽车智能充放电主控制系统及各部分子控制系统，构建统一协调控制平台，实现电网对电动汽车及其动力电池组充放电过程的有效控制，确保有序充放电。

考核指标：

（1）提出电动汽车与电网双向交互系统技术方案；

（2）研制电动汽车与电网双向交互的终端设备；

（3）研制充、换电模式下，电动汽车智能充放电控制系统。

国拨经费控制额：700万元

课题4：电动汽车智能充放电设备技术标准研究

研究内容：

调研国内外充、换电模式下电动汽车充放电设备的相关标准，分析其在我国充放电设备建设中应用的适应性；根据现有标准和充放电设备应用需求，研究我国充、换电模式下电动汽车充放电设备标准体系，包括关键设备技术标准、充放电接口标准、通信协议、相关设备检测标准等。

考核指标：

（1）建立充、换电模式下电动汽车充放电设备标准体系，提出标准相关条文和指标的验证方法；

（2）选择急需制定的4-6项电动汽车充放电设备标准，申报国家或行业标准。

国拨经费控制额：200万元

课题5：电动汽车智能充放电技术示范应用研究

研究内容：

结合充、换电模式下电动汽车充放电技术研究成果，按照充放电设备相关技术标准，确定示范应用方案；分别建设充、换电模式下充放电技术示范应用工程，评估充、换电模式下电动汽车充放电技术推广应用的效益。

考核指标：

（1）设计充、换电模式下电动汽车充放电示范应用方案，建立电动汽车充放电运行分析和评估的方法；

（2）分别完成充、换电模式下电动汽车充放电示范应用工程建设，并对充放电运行的效益进行评估。

国拨经费控制额：800万元

4、项目支持年限

2011年 7月至 2013年 6月

5、其它需说明的内容。

- 三、注意事项

1.	课题申报者应根据本项目申报指南编写《课题申报书》、《课题概算书》。

2.	课题必须由法人（单位）提出申请，法人是课题依托单位，且必须指定一名自然人担任课题申请负责人。每个课题申报只能有一个课题申请负责人和一个依托单位，课题的协作单位不能超过5家。

3.	课题申请单位应符合的基本条件：在中华人民共和国境内登记注册、过去两年内在申请和承担国家科技计划项目中没有不良信用记录的企事业法人单位，包括：大学、科研机构等事业法人；中方控股的企业法人。

4.	课题负责人应符合的基本条件：

（1）具有中华人民共和国国籍；

（2）年龄在55岁（含）以下（按指南发布之日计算）；

（3）具有高级职称或已获得博士学位；

（4）每年（含跨年度连续）离职或出国的时间不超过6个月；

（5）过去三年内在申报和承担国家能源科技计划项目中没有不良信用记录。

5.	申请者提出的国拨经费申请不得高于项目申报指南规定的国拨经费控制额，自筹经费与国拨经费的比例原则上应不低于1:1，否则不予受理。

6.	课题申报受理的截止日期为2011年5月5日（星期四）17时。课题承担单位于截止日期前，将打印版申报书7本和电子版光盘报送至国家能源局能源节约和科技装备司。

7．咨询联系人及联系方式：

联系人：李晨  卢琛钰  孙嘉弥

联系电话：13810551185  13681359087  010-68505693

地址：北京市西城区月坛南街38号

邮编：100824