国家能源应用技术研究及工程示范项目

“模块式小型堆关键技术研究及应用示范”

申报指南

一、指南说明

核能已被人们广泛认为是本世纪减少温室气体排放、保护环境、可持续发展的主要能源，核能应用对满足经济和社会发展不断增长的能源需求，保障能源供应与安全，实现能源结构优化和可持续发展，提升国家综合经济实力和工业技术水平具有重要意义。面对国内外核电和非电市场的巨大需求，单一发展大型核电机组已不能完全适应核能广泛应用的要求。从核电市场需求看，发达国家和中等发达国家的电力供应已趋饱和，未来的核电需求将逐渐转移到广大发展中国家和能源短缺的国家和地区，这些国家和地区受地理位置、地质、气象、水源、经济能力和电网容量的限制，不适宜建造大型核电机组，而从容量和尺寸上简单缩小的中小型机组由于安全性和规模经济性等原因则难于满足用户的需求。从核能非电市场需求看，城市区域供热和工业工艺供热和海水淡化在国内外都有广阔的市场需求，但由于应用条件要求的特殊性，核能在这一领域多年来一直未能得到广泛的应用。因此开发具有第三代核能系统技术水平的革新型模块式小型堆技术，以满足不同市场需求是十分必要的。

依据国家有关文件精神，为促进我国核能技术进步，拓宽利用范围，设立“模块式小型堆关键技术研究及应用示范”项目。通过对模块式小型压水堆的开发，掌握关键技术，完成标准设计，形成具有自主知识产权、安全性和经济性达到第三代主要指标要求的模块式小型压水堆，满足甘肃厂址示范工程条件。

综合考虑本项目的特点，本项目委托“国家能源压水反应堆技术研发（实验）中心”作为项目的组织单位，编写项目申报书。符合申报条件的单位可申请本项目的课题，对于具备三个以上优势单位的课题，通过专家论证确定课题的承担单位。项目论证和课题论证同时进行。

二、指南内容

1、项目名称

模块式小型堆关键技术研究及应用示范

2、项目总体目标

本项目的总体目标是：突破模块式小型压水堆关键技术，完成反应堆模块标准设计和反应堆模块关键设备样机研制及试验；具有自主知识产权的10万千瓦级模块化多用途压水堆技术指标达到第三代核能系统技术水平；满足甘肃厂址模块化小型核电厂工程应用条件。

3、项目的课题设置

本项目下设四个课题：

课题1: 反应堆模块设计技术研究

研究内容：

开展核蒸汽供应系统（NSSS）总体方案设计研究，为开展单项设计研究和方案设计提供依据；针对反应堆模块的总体要求，开展堆芯方案论证和方案研究，确定反应堆堆芯的技术方案；开展钢制安全壳设计研究、反应堆结构设计研究、屏蔽电机主泵设计研究以及装卸料工艺及设施设计研究。

考核指标：

（1）完成总体技术方案；

（2）完成反应堆堆芯的技术方案；

（3）完成小型安全壳结构及其系统的技术方案；

（4）完成反应堆结构总体设计方案；

（5）完成屏蔽电机主泵设计方案；

（6）完成换料工艺和设备的初步方案。

国拨经费控制额：600万元

课题2: 反应堆关键设备研制及试验

研究内容：针对模块式小型压水堆总体技术要求和技术特点，开展直流蒸汽发生器关键技术研究、主给水调节阀性能试验以及小排量安全阀性能试验。

考核指标：

（1）掌握直流蒸汽发生器与压力容器连接焊缝焊接及模拟补焊技术，满足设计检验的要求；

（2）研制出各项性能参数满足直流蒸汽发生器给水流量及给水压力调节要求的样机；

（3）掌握核动力安全阀的设计技术和制造工艺。

国拨经费控制额：3000万元

课题3: 非能动应急堆芯冷却综合试验研究

研究内容：

根据多用途模块式小堆研发的总体目标和技术要求，开展非能动应急堆芯冷却系统试验研究，模拟LOCA等失水事故工况，试验研究堆芯补水箱、安注箱等的开启、流量、压力、水位变化特性，以及非能动安注系统的运行特性。

考核指标：

（1）试验装置满足主要模拟准则要求，其热工水力的主要特征和物理现象与原型基本相同；

（2）试验压力和温度参数范围满足原型要求；

（3）完成非能动应急堆芯冷却系统综合试验性能模拟装置和试验研究报告。

国拨经费控制额：2100万元

课题4: 典型事故分析及安全性研究

研究内容：

运行和事故工况分类及主要初因事件的确定，建立主要事故分析模型，主要开展：全厂断电事故分析、LOCA事故分析、安全措施研究以及严重事故预防及缓解措施研究等。

考核指标：

（1）建立主要事故分析模型；

（2）完成典型事故分析报告、安全措施研究报告。

国拨经费控制额：300万元

4、项目支持年限

2011年 7月至 2015年 6月

5、其它需说明的内容。

三、注意事项

1.	课题申报者应根据本项目申报指南编写《课题申报书》、《课题概算书》。

2.	课题必须由法人（单位）提出申请，法人是课题依托单位，且必须指定一名自然人担任课题申请负责人。每个课题申报只能有一个课题申请负责人和一个依托单位，课题的协作单位不能超过5家。

3.	课题申请单位应符合的基本条件：在中华人民共和国境内登记注册、过去两年内在申请和承担国家科技计划项目中没有不良信用记录的企事业法人单位，包括：大学、科研机构等事业法人；中方控股的企业法人。

4.	课题负责人应符合的基本条件：

（1）具有中华人民共和国国籍；

（2）年龄在55岁（含）以下（按指南发布之日计算）；

（3）具有高级职称或已获得博士学位；

（4）每年（含跨年度连续）离职或出国的时间不超过6个月；

（5）过去三年内在申报和承担国家能源科技计划项目中没有不良信用记录。

5.	申请者提出的国拨经费申请不得高于项目申报指南规定的国拨经费控制额，自筹经费与国拨经费的比例原则上应不低于1:1，否则不予受理。

6.	课题申报受理的截止日期为2011年5月5日（星期四）17时。课题承担单位于截止日期前，将打印版申报书7本和电子版光盘报送至国家能源局能源节约和科技装备司。

7．咨询联系人及联系方式：

联系人：李晨  卢琛钰  孙嘉弥

联系电话：13810551185  13681359087  010-68505693

地址：北京市西城区月坛南街38号

邮编：100824