国家能源应用技术研究及工程示范项目

“核电建设关键技术研究及应用示范”

申报指南

一、指南说明

“安全高效地发展核电”已经列入国家“十二五”发展规划，发展核电对保障能源供应和能源安全，保护环境，实现能源结构优化和可持续发展，提升我国综合经济实力和工业技术水平，都具有重要的意义。依据《“十二五”国家能源发展规划》和《“十二五”能源科技发展规划》，为促进我国新能源技术进步，拓宽利用范围，并有效缓解我国电力战略性资源紧缺的现状，设立“核电建设关键技术研究及应用示范”项目。围绕核电建设关键技术展开研究，结合示范项目建设，突破一批关键技术方法和瓶颈产品。

综合考虑本项目的特点，本项目委托“国家能源核电工程建设技术研发（实验）中心”作为项目的组织单位，编写项目申报书。符合申报条件的单位可申请本项目的课题，对于三个以上单位集中申报的课题，将通过专家论证确定课题的承担单位。项目论证和课题论证同时进行。

二、指南内容

1、项目名称

核电建设关键技术研究及应用示范

2、项目总体目标

本项目的总体目标是通过应用研究，包括核级焊接材料开发和应用技术，工程总体进度精确测量与量化技术和模块化施工技术，数字化仪控设计与调试关键技术等方面的研究，实现核级焊接材料的国产化和技术自主化，同时提高二代改进型百万千瓦机组的经济性和安全性。通过在建核电项目应用示范后，进行相关技术的推广应用。

3、项目的课题设置

本项目下设四个课题：

课题1: 核级焊接材料国产化开发及应用研究

研究内容：

核级焊接材料（简称：焊材）国产化总体方案设计及研究；基于核级设备安全要求的核级焊材技术指标研究及设计；符合技术指标的核级焊材目标产品的设计与开发；研发核级焊材产品的焊接性和工艺性能试验研究；研发核级焊材产品的常规理化性能与特殊性能试验研究；核级焊材的生产制造工艺优化研究；核级焊材的研发与生产质量保证、认证、评价及应用体系研究；核级焊材工程化应用研究；核级焊材技术标准研究。

考核指标：

（1）制定国产化核级碳钢、低合金钢、不锈钢和镍基合金焊材的设计标准；

（2）掌握核级碳钢、低合金钢、不锈钢和镍基合金焊材设计和制造的核心技术；

（3）完成核级碳钢、低合金钢、不锈钢和镍基合金焊材的国产化研究开发；

（4）建立国产化核级焊材的常规及特殊性能数据库；

（5）制定一套完整的核级焊材生产、评价、认证、应用和质量管理的标准体系；

（6）将核级焊接材料国产化开发及应用的技术研究成果在在建项目中进行应用和验证，并推广到其他在建项目。

国拨经费控制额：800万元

课题2:核电工程总体进度精确测量与量化技术和模块化技术研究

研究内容：

开展核电工程总体进度精确测量与量化技术研究，在设计、制造、施工、调试上建立工程量精确量化与测量标准，实现对核电项目作业级过程监控与工程总体进展的精确量化管理，提升国内核电建设行业的进度精确管理水平。开展核电建设模块化技术研究，在3D设计模型上掌握模块化可行性分析与总体方案设计技术，并以核岛安全壳钢衬里模块化为例，掌握核电工程模块化自主设计、制造、施工技术，实现模块化技术在核电项目中的应用示范。

考核指标：

（1）依托核电建设项目，建立设计、采购、制造、施工、调试各个专业的工程总量分布方法、工程总量的计划分布曲线标准计算方法、进度监控点采样标准，形成核电建设项目进度精确测量与量化示范标准；

（2）依托核电建设项目，完成核电工程3D设计模型的模块化可行性分析与总体技术方案的研制；

（3）以核岛安全壳钢衬里的模块化为依托，完成模块化设计方案、模块化吊具设计方案、模块化车间预制及现场拼装方案、吊装方案，并对方案进行推广应用。

国拨经费控制额：500万元

课题3: 核电站主管道自动焊接技术开发应用研究

研究内容：

（1）进行核电站主管道自动焊工艺总体技术路线研究，确定主管道自动焊具体实施方案，并在此基础上完成自动焊实施成套工具及材料的选型及配置；

（2）搭建核电站主管道自动焊工艺研发平台，通过主管道自动焊模拟焊接试验，进行主管道自动焊坡口型式设计、焊接工艺参数、超声检验方法等整套工艺的研究；

（3）进行主管道自动焊工程应用风险及应对措施研究，包括建立主设备及主管道模拟安装及分析模型、开发主管道组对公差控制方案、开发主管道自动焊焊接变形控制方案、开发主管道自动焊补焊及返修方案；

（4）开展不同堆型主管道安装研究，主要包括：厂内预制与现场焊接焊缝的合理安排、基于主设备差异及引入时机不同而对现场焊接逻辑的调整安排、不同材料或母材制造工艺（模铸、离心铸造、锻造等）的焊接等；

（5）研究主管道焊接技术在核电站建造中其他领域的推广应用，主要包括波动管、主蒸汽管道等的应用。

考核指标：

（1）建立核电站主管道自动焊工艺研发平台，组建包括设计、制造、安装及检测等各环节在项目研发团队;

（2）开发工艺在核电安装工程得到推广应用，并获得业主方及主管单位的认可。

国拨经费控制额：2000万元

课题4: 核电站数字化仪控系统设计验证和调试装置研发

研究内容：

在搭建核电站堆芯物理模型，核岛/常规岛热工水力模型，集成Relap5-3D虚拟DCS与仿真模型连接的基础上，开发出仪控系统设计以及HMI设计与验证、一体化的数字化仪控系统设计验证工具；实现核电站正常运行、运行偏离、设计基准事故、超设计基准事故典型工况运行模拟和操作；开展核电站仪控功能图设计与验证；先进控制室和人机界面设计与验证；为DCS组态数据库提供测试环境；开展实时信息系统SIS（KNS）的研究；缺省值验证；研究DCS_PSA;开展正常运行规程及导则验证和研究；开展事故处理规程及导则验证和研究；开展应用RELAP-5进行热工水力瞬态分析研究。

研究核电站仿真技术，搭建关键I&C控制系统模型，叠加标准工控软、硬件平台，研发适用于现场的核电站DCS组态功能调试装置及其子系统；作为一种实时工具与实际DCS系统相连，能在“DCS模式”和“SIM模式”两者之间切换，适用于现场调试的、可移动的、分布式的DCS应用软件功能测试专用装置。

考核指标：

（1）建立核电站数字化仪控系统仪控设计与验证平台;

（2）掌握核电站数字化仪控系统功能设计与验证，掌握核电站运行规程及导则验证和研究：实现控制室与人机界面设计与验证的自主能力;

（3）提出针对核电站DCS系统功能测试的装置设计方案和技术规范书，形成设计报告;

（4）采用核电站仿真技术，开发出2套基于标准工控软硬件平台的、可移动的、分布式的DCS调试装置及其子系统。

国拨经费控制额：1200万元

4、项目支持年限

2011年 7月至 2016年 6月

5、其它需说明的内容。

三、注意事项

1.	课题申报者应根据本项目申报指南编写《课题申报书》、《课题概算书》。

2.	课题必须由法人（单位）提出申请，法人是课题依托单位，且必须指定一名自然人担任课题申请负责人。每个课题申报只能有一个课题申请负责人和一个依托单位，课题的协作单位不能超过5家。

3.	课题申请单位应符合的基本条件：在中华人民共和国境内登记注册、过去两年内在申请和承担国家科技计划项目中没有不良信用记录的企事业法人单位，包括：大学、科研机构等事业法人；中方控股的企业法人。

4.	课题负责人应符合的基本条件：

（1）具有中华人民共和国国籍；

（2）年龄在55岁（含）以下（按指南发布之日计算）；

（3）具有高级职称或已获得博士学位；

（4）每年（含跨年度连续）离职或出国的时间不超过6个月；

（5）过去三年内在申报和承担国家能源科技计划项目中没有不良信用记录。

5.	申请者提出的国拨经费申请不得高于项目申报指南规定的国拨经费控制额，自筹经费与国拨经费的比例原则上应不低于1:1，否则不予受理。

6.	课题申报受理的截止日期为2011年5月5日（星期四）17时。课题承担单位于截止日期前，将打印版申报书7本和电子版光盘报送至国家能源局能源节约和科技装备司。

7．咨询联系人及联系方式：

联系人：李晨  卢琛钰  孙嘉弥

联系电话：13810551185  13681359087  010-68505693

地址：北京市西城区月坛南街38号

邮编：100824