国家能源应用技术研究及工程示范项目

“超（超）临界火电机组关键阀门国产化技术研究和

应用示范”申报指南

一、指南说明

我国是一个以煤炭为主要一次能源的国家，常规火电占电力装机的70%以上。随着机组向高参数大型化发展，节能、环保的600MW、1000MW超（超）临界火电机组已成为常规火电的主力机组。大型火电机组设备国产化取得了重要进展，锅炉、汽轮机和发电机三大主机已完全能够自主设计、制造，但电站辅机一直是薄弱环节，特别是高端阀门，既是火电机组中价值量较大的设备，又代表了阀门制造业的设计、制造水平。据统计，一台1000MW超超临界火电机组中约有500余台高端阀门，其中90%依赖进口。因此，尽快推进超（超）临界高端阀门国产化迫在眉睫，对实现自主发展能源事业，提升装备制造业竞争能力都具有重要意义。

阀门作为超（超）临界火电机组的关键配套产品，是保证机组安全、经济运行的重要设备之一。但常规火电高端阀门长期依靠进口，助长了少数国外公司在中国市场的垄断势头，这不仅增加了电力建设费用，而且不利于国内阀门制造业的技术进步。因此，借鉴在核电、天然气长输管线等领域阀门国产化经验，尽快制订常规火电站阀门国产化计划，并推进火电阀门的国产化十分必要。超（超）临界火电机组阀门的关键技术研究成功后，每年为民族阀门制造业新增产值32亿元,利润6.4亿元，并为国家节约外汇折合人民币49.5亿元。

依据《“十二五”国家能源发展规划》和国家有关文件精神，为推进超（超）临界高端阀门国产化，打破国外阀门企业对高端阀门技术和市场垄断地位，促进国内阀门制造业的升级换代，设立“超（超）临界火电机组关键阀门国产化技术研究和应用示范”项目。围绕超（超）临界火电机组关键阀门的关键技术开展研究工作，研制出超（超）临界火电机组配套的关键阀门，建成600MW～1000MW超（超）临界火电机组关键阀门国产化示范工程。

综合考虑本项目的特点，本项目委托“中国通用机械工业协会”作为项目的组织单位，编写项目申报书。符合申报条件的单位可申请本项目的课题，对于具备三个以上优势单位的课题，通过专家论证确定课题的承担单位。项目论证和课题论证同时进行。

二、指南内容

1、项目名称

超（超）临界火电机组关键阀门国产化技术研究和应用示范

2、项目总体目标

本项目的总体目标是通过产学研用结合，研发出17种超（超）临界火电机组关键阀门，填补我国超（超）临界火电机组关键阀门技术空白；并应用到600MW～1000MW超（超）临界火电机组关键阀门国产化示范工程，阀门国产化率达80%。为推动我国超（超）临界火电机组的发展，实现节能减排目标做出贡献。

3、项目的课题设置

本项目下设四个课题：

课题1: 超（超）临界关键阀门CAE、CFD设计技术研究

研究内容：

（1）阀门有限元应力分析、疲劳寿命分析、流固耦合技术研究；

（2）安全类阀门关键技术及动态全性能仿真技术研究；

（3）关断类阀门设计技术研究、流通能力分析；

（4）控制类阀门关键技术及调节特性仿真技术研究；

（5）超（超）临界阀门运行中振动、噪声的模拟分析。

考核指标：

（1）对有限元分析软件进行二次应用开发，建立阀门有限元分析模型，掌握阀门研制过程中的应力分析、疲劳寿命分析、流固耦合技术；

（2）建立阀门的动态仿真模型，分析阀门动态性能，掌握阀门动态分析技术；

（3）掌握阀门振动、噪声等方面的软件分析技术。

国拨经费控制额：1000万元

课题2: 超（超）临界关键阀门关键部件制造技术（CAM）研究及样机试制

研究内容：

（1）高温新材料焊接、热处理技术研究

（2）关键零部件制造技术及超（超）临界关键阀门样机试制

考核指标：

（1）研究并掌握C12A、F92等高温新材料焊接（包括异种钢焊接）、热处理技术，完成相应的工艺技术报告；

（2）完成高温高压新材料阀体锻焊技术研究；

（3）完成关键零部件CAM加工技术研究；

（4）研制出超（超）临界关键阀门样机。

国拨经费控制额：1000 万元

课题3: 超（超）临界关键阀门检测、试验技术的研究

研究内容：

（1）高温新材料高温性能检测技术研究

（2）超超临界阀门性能检测技术研究、测试标准研究及特种测试设备研制

（3）超（超）临界阀门超大壁厚壳体无损检测技术研究

考核指标：

（1）完成超（超）临界阀门动态性能测试技术及标准研究；

（2）完成高温新材料高温性能检测分析技术研究；

（3）完成超（超）临界阀门超大壁厚壳体无损检测技术研究。

国拨经费控制额：600 万元

课题4: 超（超）临界关键阀门新材料的铸锻造技术研究及CAPP应用研究

研究内容：

（1）高温新材料铸造技术研究

（2）高温新材料锻造技术研究

考核指标：

（1）完成P91、P92、WB36等对应高温铸造材料冶炼技术研究；

（2）完成F91、F92、WB36等高温材料锻造技术研究。

国拨经费控制额：400 万元

4、项目支持年限

2011年 7月至 2014年 6月

5、其它需说明的内容。

三、注意事项

1.	课题申报者应根据本项目申报指南编写《课题申报书》、《课题概算书》。

2.	课题必须由法人（单位）提出申请，法人是课题依托单位，且必须指定一名自然人担任课题申请负责人。每个课题申报只能有一个课题申请负责人和一个依托单位，课题的协作单位不能超过5家。

3.	课题申请单位应符合的基本条件：在中华人民共和国境内登记注册、过去两年内在申请和承担国家科技计划项目中没有不良信用记录的企事业法人单位，包括：大学、科研机构等事业法人；中方控股的企业法人。

4.	课题负责人应符合的基本条件：

（1）具有中华人民共和国国籍；

（2）年龄在55岁（含）以下（按指南发布之日计算）；

（3）具有高级职称或已获得博士学位；

（4）每年（含跨年度连续）离职或出国的时间不超过6个月；

（5）过去三年内在申报和承担国家能源科技计划项目中没有不良信用记录。

5.	申请者提出的国拨经费申请不得高于项目申报指南规定的国拨经费控制额，自筹经费与国拨经费的比例原则上应不低于1:1，否则不予受理。

6.	课题申报受理的截止日期为2011年5月5日（星期四）17时。课题承担单位于截止日期前，将打印版申报书7本和电子版光盘报送至国家能源局能源节约和科技装备司。

7．咨询联系人及联系方式：

联系人：李晨  卢琛钰  孙嘉弥

联系电话：13810551185  13681359087  010-68505693

地址：北京市西城区月坛南街38号

邮编：100824